## Slide 1
epsa*
improve YOUR EFFICIENCY
Activité Data
Roadmap T1 2026
Group IT
Février 2026

## Slide 2
›
Architecture GDP
DATA SOURCES
Salesforce
Dynamics
HubSpot
→
GLOBAL DATA PLATFORM
Ingestion
Transformation
Quality
IICS + Fabric Lakehouse
Survivor ID (Dédoublonnage)
→
DESTINATION
ATHENA
CRM Groupe
FLUX D'INTÉGRATION
Extraction CRM via API → Enrichissement Orbis (National ID) → Matching & Survivor ID → Stockage Fabric → Push Athena

## Slide 3
›
GDP → Athena - Déploiement des Sources
Source | CRM | BU | GDP | Athena | Timeline
MoneyOak / Kronos / FI Belgium | Salesforce | Innovation | ✓ Intégré | RECETTE | PREPROD S08
FI Group | Dynamics 365 | Innovation | ✓ Intégré | RECETTE | PREPROD S09
Kloepfel | Dynamics 365 | Procurement | KO | Bloqué | Migration CRM
EPSA Marketplace | HubSpot | Marketplace | En cours | En attente | Connecteur S08
Sidiese | HubSpot | Sustainability | TO DO | En attente | Q2 2026
Energy (Enoptea...) | Salesforce | Energy | TO DO | En attente | Q2 2026
FOCUS S07-S10 : Finalisation MoneyOak/FI Group en PROD • Déblocage Kloepfel (migration CRM) • Livraison connecteur HubSpot MP

## Slide 4
›
Hestia V3 - Déploiement & Évolutions
STATUT DÉPLOIEMENT
V3 déployée en PROD
Campagnes de démo lancées
BU : 7P, MP, Runview, Sassewedo
PROCHAINES ÉTAPES
Collecte des retours utilisateurs
Extension à d'autres BU
Intégration améliorations support
Améliorations remontées par l'équipe Support
Demande | Description | Priorité
Adresse site utilisateur | Ajouter champs : Street, City, Zip, Country | Haute
Licences nominatives | Affecter licences directement (pas via groupes AD) | Haute
Modification UPN | Permettre modification email à l'onboarding | Moyenne
Offboarding complet | Désaffecter groupes + conversion boîte partagée | Moyenne
Export offboarding | Télécharger liste offboarding du jour (workaround) | Quick win
›