## Slide 1
Activité Data
Roadmap T1 2026
Février 2026

## Slide 2
Architecture GDP
Global Data Platform : flux d'intégration des données CRM
SOURCES CRM
Salesforce
Dynamics 365
HubSpot
MoneyOak, FI Group, Energy...
►
INTEGRATION
Informatica IICS
Extraction API
Transformation
Matching (Orbis)
Survivor ID
►
STOCKAGE
Microsoft Fabric
Lakehouse
Tables Delta
Données unifiées
Historisation
►
DESTINATION
ATHENA
CRM Groupe
Principe de fonctionnement
1. Extraction des données CRM via API (comptes, contacts, opportunités)
2. Enrichissement et matching avec Orbis (BvD) pour obtenir le National ID
3. Génération du Survivor ID (dédoublonnage inter-sources) et stockage dans Fabric
4. Push vers Athena pour consolidation groupe et reporting unifié

## Slide 3
GDP → Athena
Déploiement des sources CRM vers Athena
Source | CRM | BU | GDP | Athena | Timeline
MoneyOak / Kronos / FI Belgium | Salesforce | Innovation | ✓ Intégré | RECETTE | PREPROD S08
FI Group | Dynamics 365 | Innovation | ✓ Intégré | RECETTE | PREPROD S09
Kloepfel | Dynamics 365 | Procurement | KO | Bloqué | Migration CRM
EPSA Marketplace | HubSpot | Marketplace | En cours | En attente | Connecteur S08
Sidiese | HubSpot | Substainability | TO DO | En attente | Q2 2026
Energy (Enoptea...) | Salesforce | Energy | TO DO | En attente | Q2 2026
Focus S07-S10 : Finalisation MoneyOak/FI Group en PROD, déblocage Kloepfel (migration CRM), livraison connecteur HubSpot pour MP

## Slide 4
Hestia V3
Statut Déploiement
V3 déployée en PROD
Campagnes de démo lancées
BU concernées : 7P, MP, Runview, Sassewedo
Prochaines étapes
Collecte des retours utilisateurs
Extension à d'autres BU
Intégration des améliorations support
Améliorations remontées par l'équipe Support
Demande | Description | Priorité
Adresse site utilisateur | Ajouter champs obligatoires : Street, City, Zip, Country | Haute
Licences nominatives | Affecter licences directement (pas via groupes AD) | Haute
Modification UPN | Permettre modification adresse email à l'onboarding | Moyenne
Offboarding complet | Désaffecter groupes + conversion boîte partagée | Moyenne
Export offboarding | Télécharger liste des offboarding du jour (workaround) | Quick win